### MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI  CERCETĂRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM

clasa a XIII-a

CALIFICAREA:   TEHNICIAN  ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

BUCUREŞTI

2005

Autori:

| Prof. Ing. Gr.I, Aurora GLIGAN Prof. Ing. Gr.I, Corina KNAPEK Prof. Ing. Gr.I, Mărioara MORAR Prof. Ing. Gr.II, Sonia Corina PĂSCOCI Prof. Ing. Gr.II, Nela Rodica RÎTAN Prof. Ing. Gr.II, Iuliana Carmen STANA Prof. Ing. Gr.II, Nela WAMSIEDEL | Colegiul Tehnic de Construcţii “Anghel Saligny” , Cluj-Napoca ###### Inspectoratul Scolar Judeţean , Arad Grup Şcolar de Construcţii “Dorin Pavel”, Alba Iulia Şcoala Naţională de Gaz Mediaş ###### Grup Şcolar Industrial de Transport Cf Braşov ###### Grup Şcolar de Construcţii “Anghel Saligny”, Bucureşti ###### Grup Şcolar Industrial de Transport Cf Buzău |
| --- | --- |

EXPERT LOCAL IMC CONSULTING: Corina Moldovan

Consultanţă CNDIPT: expert Paula Posea

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala de Arte şi Meserii

clasa a XIII-a

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul: Construcţii şi Lucrări Publice

Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Cultură de specialitate, pregătire practică şi stagii de practică 		310 ore

| Modulul I: | Total ore/an | 93 |
| --- | --- | --- |
| Lucrări de finisaje şi izolaţii | din care: laborator tehnologic | 62 |
|  | instruire practică | - |

| Modulul II: | Total ore/an | 93 |
| --- | --- | --- |
| Lucrări hidrotehnice şi căi de comunicaţii | din care : laborator tehnologic | 62 |
|  | instruire practică | - |

| Modulul III: | Total ore/an | 31 |
| --- | --- | --- |
| Elemente de proiectare | din care: laborator tehnologic | - |
|  | instruire practică | - |

| Modulul IV: | Total ore/an | 62 |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD | din care: laborator tehnologic | 62 |
|  | instruire practică | - |

| Modulul V: | Total ore/an | 31 |
| --- | --- | --- |
| Sănătatea şi securitatea muncii in construcţii | din care: laborator tehnologic | - |
|  | instruire practică | - |

Total ore/an:10 ore/săptămână x 31 săptămâni =  310 ore

Stagii de pregătire practică							150 ore

| Modulul VI: | Total ore/an | 150 |
| --- | --- | --- |
| ##### Proiectare în construcţii şi lucrări publice | din care: laborator tehnologic | 150 |
|  | instruire practică | - |

Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare locală:						124 ore

| Modulul VII: | Total ore/an | 124 |
| --- | --- | --- |
| # Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii | din care: laborator tehnologic | 124 |
|  | instruire practică | - |

Total ore/an: 4 ore/săptămână x 31 săptămâni =124 ore

TOTAL  584 ore/an

### Modulul I: LUCRĂRI DE FINISAJE ŞI IZOLAŢII

# I.  Notă introductivă

### Modulul  Lucrări de finisaje şi izolaţii  face parte din cultura de specialitate  din  clasa a XIII-a -, pentru calificarea :

- Tehnician în construcţii şi lucrări publice

În modulul Lucrări de finisaje şi izolaţii se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică de specialitate Lucrări de finisaje şi izolaţii. Modulul are alocate 93 de ore din care 31 de ore de instruire teoretică  şi 62 de ore de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională, documente care stau la baza Sistemului naţional de calificări profesionale. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

II. Lista unităţilor de competenţă care vor fi relevante pentru modul

- unitatea de competenţă tehnică specializată Lucrări de finisaje şi izolaţii

III. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

MODUL  I – LUCRĂRI DE FINISAJE ŞI IZOLAŢII (93 de ore din care 62 de ore de laborator tehnologic şi 31 de ore de instruire teoretică)

| Nr crt | Unitatea de competenţă | Competenţa | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de finisaje şi izolaţii | C 1. Prezintă tipurile de lucrări de finisaje C2.Descrie lucrările de finisaje C 3. Prezintă tipurile de lucrări de izolaţii C 4. Descrie lucrările de izolaţii C 5. Întocmeşte fişe tehnologice pentru lucrări de finisaje şi izolaţii | 1. Definiţia, clasificarea şi rolul lucrărilor de finisaje pentru construcţii 1. Clasificarea şi alcătuirea tencuielilor, materiale pentru executarea lor 2. Clasificarea şi alcătuirea ipsoseriilor, materiale pentru executarea lor 3. Clasificarea placajelor, materiale pentru executarea lor 4. Clasificarea şi alcătuirea pardoselilor, materiale pentru executarea lor 5. Clasificarea zugrăvelilor, materiale pentru executarea lor 6. Clasificarea vopsitoriilor, materiale pentru executarea lor 7. Clasificarea tapetelor, materiale pentru executarea lor 1. Definiţia, clasificarea şi rolul lucrărilor de izolaţii in construcţii 1. Clasificarea şi alcătuirea izolaţiilor hidrofuge, materiale pentru executarea lor 2. Clasificarea şi alcătuirea izolaţiilor termice, materiale pentru executarea lor 3. Clasificarea şi alcătuirea izolaţiilor fonice, materiale pentru executarea lor 4. Clasificarea şi alcătuirea izolaţiilor anticorosive, materiale pentru executarea lor 1. Fişe tehnologice pentru lucrările de finisaje şi izolaţii; elementele unei fişe : operaţii şi faze, măsuri de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului, materiale, SDV-uri, organizarea locului de muncă, condiţii de calitate |

##### IV   Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul Lucrări de finisaje şi izolaţii poate fi parcurs în mod independent.

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei:

-elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare

-elevii au stiluri diferite de învăţare

-elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă următoarele metode: descoperirea, demonstraţia, problematizarea, proiectul.

Pentru atingerea competenţelor  din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: exerciţii de citire de identificare a diferitelor tipuri de finisaje si izolaţii, rezolvarea de fişe de lucru, exerciţii de grupare a diferitelor elemente în funcţie de criterii date, exerciţii de alegere a variantei optime.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.

Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea  sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Pentru mai buna înţelegere a modaliţătilor de evaluare se propune un exemplu de instrumant de evaluare sumativă pentru competenţa C 17.1  din unitatea de competenţă Lucrări de finisaje şi izolaţii

Realizarea criteriului de competenţă se marchează de evaluator prin semnătură, în căsuţa corespunzătoare, alături de dată. Dobândirea competenţei este atestată de existenţa semnăturii evaluatorului în toate căsuţele corespunzătoare

Titlul unităţii:             17. LUCRĂRI DE FINISAJE ŞI IZOLAŢII (Nivelul 3)

Competenţa  17.1.:         Prezintă tipurile de lucrări de finisaje

_________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a)               Clasificarea lucrărilor de finisaje pentru construcţii

(b)               Corelarea tipurilor de finisaje cu utilizarea lor

_____________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Criterii de clasificare:           rol / materiale

Tipuri de lucrări de finisaje: tencuieli, ipsoserii, placaje, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii, tapete

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

# Probe orale şi scrise  - prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice  lucrările de finisaje aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

# Probe orale şi scrise - prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze tipurile de lucrări de finisaje cu utilizarea lor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) , conform condiţiilor de aplicabilitate.

###### INSTRUMENT DE EVALUARE

###### pentru

C17.1  PREZINTĂ TIPURILE DE LUCRĂRI DE FINISAJE

(a)                Clasificarea  lucrarilor de finisaje pentru construcţii :

Clasificaţi  lucrările de finisaje în tabelul de mai jos:

| Nr. crt | # Lucrări de finisaje | # Evaluator | # Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

(b)               Corelarea tipurilor de finisaje cu utilizarea lor

Corelaţi in tabel tipurile de finisaje cu utilizarea lor

Tipuri de lucrări de finisaje: tencuieli, ipsoserii, placaje, pardoseli, zugrăveli, vopsitorii, tapete

Utilizarea lucrărilor de finisaje: pentru a proteja elementele de construcţie, a asigura aspectul estetic al elementelor de construcţie, a uşura întreţinerea şi a asigura condiţii igienice, pentru a asigura impermeabilitatea, a asigura rezistenţa la acţiunea acizilor, a absorbi sunetele,  a asigura finisajul superior al planşeelor sau al stratului suport peste umpluturile de pământ.

| Nr. crt | # Tipuri de finisaje | # Utilizare | # Evaluator | # Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

##### V.   Sugestii metodologice

Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 93 de ore defalcate astfel: 31 ore  de instruire  teoretică şi 62 ore de laborator tehnologic. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor  şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.

Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială, astfel:  retroproiector, folii didactice, machete, planşe, mostre de materiale etc. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor

Nivelul de pregătire teoretică tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. Pentru realizarea competenţelor pot fi derulate diverse activităţi de învăţare: exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de finisaje si izolaţii, rezolvarea de fişe de lucru, exerciţii de grupare a diferitelor elemente în funcţie de criterii date, exerciţii de alegere a variantei optime, documentarea cu ajutorul Internetului, vizite de documentare la agenţii economici, proiecte, prin care elevii realizează competenţele din cadrul modulului .

Modulul II :  LUCRĂRI HIDROTEHNICE ŞI DE CĂI DE COMUNICAŢIE

- Notă introductivă

## Modulul  “Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie ”  se studiază pe parcursul clasei a XIII–a, a liceului tehnologic, ruta SAM, profil tehnic, pentru realizarea pregătirii de specialitate, specifică domeniului Construcţii şi Lucrări Publice, în vederea obţinerii calificării, de nivel 3: Tehnician în construcţii şi lucrări publice

## În cadrul modulului “Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie”   se vor parcurge conţinuturi care vor duce la atingerea şi evaluarea competenţelor din unitatea de competenţă tehnică specializată  : Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie, din standardul de pregătire profesionala (SPP) .  Modulul  “ Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie”  face parte din pregatirea culturii tehnice de specialitate in  aria curriculară Tehnologii şi are alocate 93 de ore din care 31 de ore de teorie si 62 de ore de laborator tehnologic, care vor fi predate de catre ingineri .

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui  parteneriat între şcoală şi firme (societăţi) acreditate să gestioneze probleme specifice Lucrărilor  hidrotehnice şi de căi de comunicaţie, dar se  au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii, cadrul de colaborare cu agenţii economici, cerinţele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3: Tehnician în construcţii şi lucrări publice.

## Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităţi coordonare, organizare, analiză şi evaluare a  Lucrărilor hidrotehnice şi de căi de comunicaţie.

Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională, document care sta la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.

Modulul  se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării.

II.	Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

- unitatea de competenţă tehnică specializată – Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie

III.Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Nr. crt. | Unitatea de competenţă | #### Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie | C1. Precizează tehnologia şi utilajele lucrărilor de infrastructură pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie C2. Specifică tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţii hidrotehnice C3. Explică tehnologia de execuţie a lucrărilor de gospodărirea apelor C4. Analizează ansamblul de construcţii şi instalaţii pentru executarea lucrărilor de irigaţii şi desecări C5. Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate C6. Explică tehnologia de execuţie a suprastructurii drumurilor şi podurilor C7. Argumentează metodele de execuţie a tunelurilor pentru căi de comunicaţie | 1. Tipuri de lucrări si de utilaje de execuţie a lucrărilor pregătitoare pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie 2. Tipuri de lucrări pregătitoare 3. Utilaje specifice lucrărilor 4. Lucrări de săpături pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie 5. Metode de săpături cu buldozere 6. Procedee de excavare cu buldozerul 7. Tipuri de excavatoare 8. Scheme de lucru cu screperele 9. Tipuri de gredere 10.Tipuri de lucrări : săparea pamântului, transportul pamântului, taluzarea rambleelor şi a debleelor, executarea şanturilor şi a rigolelor 11. Metode de fundare pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie 12. Elemente de construcţii pentru fundarea pe perne de nisip, pietriş si fascine 13. Metode de fundare directă sub apă 14. Soluţii de fundare indirectă 15. Lucrari de etanşare pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie 16. Tipuri de lucrari de etanşare 17. Tipuri de palplanşe 18. Metode generale de execuţie a lucrărilor de impermeabilizare prin injecţii a construcţiilor hidrotehnice pentru condiţii specifice date 19. Condiţii specifice date 20. Scopul injectarii lucrărilor subterane 21. Tipuri de baraje de greutate 22. Elementele principale ale barajului de greutate - 23. Tipuri de baraje cu contraforţi 24. Tehnologia de execuţie a barajelor din beton 25. Tipuri de baraje din materiale locale 26. Realizarea barajelor din materiale locale 27. Tipuri de prize de apă: după natura utilizării, după natura curgerii apei in aducţiune, după regimul hidraulic de scurgere la intrarea in priză 28. Stăvilare 29. Tipuri de aducţiuni de apă 30. Execuţia aducţiunilor de apă, pe tipuri de aducţiuni de apă 31. Lucrări de regularizare a albiilor pe tipuri de lucrări 32. Principalele categorii de lucrări de regularizare a cursurilor de apă 33. Modul de execuţie a lucrărilor de indiguiri, prin scheme de amenajare şi tipuri de lucrări de apărare 34. Elemente de alcătuire a îndiguirilor : zonă interioară (incintă îndiguită), zonă exterioară (zona dig-mal) 35. Scheme de amenajare bazate pe îndiguiri 36. Tipuri de lucrări de apărare a digurilor în perioadele de viituri 37. Ansamblul de construcţii si instalaţii pentru sistemul de alimentări cu apă si canalizare. 38. Elemente de alcătuire ale sistemului de alimentare cu apă 39. Elemente de alcătuire ale sistemului de canalizare 40. Treptele de funcţionare ale staţiilor de epurare. 41.Tipuri de lucrări hidroameliorative : irigaţii, desecări, lucrări antierozionale, lucrările de desărăturare, lucrările de ameliorare a nisipurilor 42.Retele de distribuţie a apei după metodele de udare aplicate pentru asigurarea accesului apei în sol 43.Elementele unui sistem de desecare, în mod diferenţiat, în funcţie de cauzele excesului de umiditate : reţeaua de reglare a umidităţii solului, reţeaua de transport şi evacuare, emisarul, construcţii hidrotehnice specifice 44. Cauzele excesului de umiditate 45. Elementele suprastructurii căii ferate: - şine de cale ferată, traverse, prismă de balast, aparate de cale 46.Tehnologia de asamblare a elementelor suprastructurii căii ferate 47. Elemente specifice suprastructurii căii ferate în curbă 48. Calea fără joante: elemente specifice căii sudate : tronson sudat, interval prescris de montare, detensionare 49. Tehnologii de realizare a căii fără joante 50. Suprastructura drumurilor: calea (partea carosabilă), benzi de încadrare 51. Straturile sistemelor rutiere: strat de bază, strat de fundare, substrat de nisip 52. Îmbrăcăminţi şi sisteme rutiere: nerigide provizorii, semipermanente , permanente şi rigide 53. Tehnologia de realizare a îmbrăcăminţilor şi sistemelor rutiere 54. Lucrări accesorii pentru drumuri : - instalaţii pentru dirijarea şi siguranţa circulaţiei, plantaţii, parcaje 55. Suprastructura podurilor din beton: calea propriu-zisă, structura portantă (de - rezistenţă) - 56. Suprastructura podurilor metalice: calea propriu-zisă, platelaj, grinzi principale, trotuare, parapete, contravântuiri, aparate de reazem 57. Studierea comparativă a suprastructurii podurilor de beton armat şi-a podurilor metalice 58.Tehnologia de execuţie a suprastructurii podurilor din beton : dalate, pe grinzi, pe cadre, pe bolţi şi arce - 59. Tehnologia de execuţie a suprastructurii podurilor metalice : pe grinzi cu inimă plină, pe grinzi cu zăbrele 60. Factorii ce determină secţiunea - transversală a tunelurilor si elementele componente 61.Soluţii constructive de realizare a căptuşelilor pentru diferite căi de comunicaţie 62 Căptuşeli pentru tuneluri 63. Fazele de bază pentru construirea unui tunel 64.Factorii care determină alegerea unei metode de lucru pentru execuţia unui tunel 65. Metode de lucru miniere clasice pentru tuneluri: metoda profilului complet deschis (metoda austriacă), metoda bolţii sprijinite (metoda belgiană), metoda sâmburelui central (metoda germană 66. Metoda specială de execuţie a tunelurilor |

##### IV .  Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Parcurgerea conţinuturilor modulului ”Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie” se va realiza integral, parcurgând tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile (pct. III), dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă şi diferenţiată, ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire şi de nivelul de performanţă cerut pentru absolventul de liceu cu specialitatea „Tehnician în construcţii şi lucrări publice”.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor proiecta activităţi de învăţare centrate pe elev, care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză, interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calităţii. Orele de instruire teoretică şi de laborator tehnologic se recomandă a se desfăşura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunzător: retroproiector, video, acces Internet, proceduri de sistem, operaţionale, instrucţiuni de lucru , colecţie de reglementări tehnice şi normative specifice construcţiilor şi instalaţiilor, proiecte pentru construcţii şi instalaţii, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, portofolii, calculatoare cu programe de aplicaţii pe tipuri de machete care vizează „ Lucrările hidrotehnice şi de căile de comunicaţie”.

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei:

-elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor

-elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare

-elevii au stiluri diferite de învăţare

-elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor

Evaluarea trebuie să fie, corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează o singură dată. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea  sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Proiectarea evaluării competenţelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare.

Cadrele didactice,  care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe, numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar.

Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP- ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.

Se recomandă adaptarea  programei la elevii cu nevoi speciale, prin fişe individualizate.

Pentru mai buna înţelegere a modalităţilor de evaluare se propune un exemplu de instrument de evaluare pentru competenţa C5 – Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate.

# Instrumentul de evaluare nr. 1

# Unitatea de competenţă : Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţie

Evaluarea 1

Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate

Numele candidatului:

Număr de înregistrare:

Ora de curs:

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului

Data de verificare

# Evaluarea 1

Această evaluare se referă la:

Competenţa 18.5.:    Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii  ferate

- Criterii de performanţă:

(a)      	  Prezentarea tehnologiei de asamblare a elementelor suprastructurii căii ferate

(b)        		     Analizarea elementelor specifice suprastructurii căii în curbă

- (c)                      Explicarea tehnologiei de realizare a căii fără joante

- Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de  Performanţă:

Elementele suprastructurii căii ferate: - şine de cale ferată, traverse, prismă de balast, aparate de cale

Tehnologii de asamblare a elementelor căii ferate:	-  legarea şinelor între ele, prinderea şinelor  de traverse  , montarea panourilor de cale ferată

Elemente specifice suprastructurii căii ferate în curbă: - supraînălţarea căii, curbe de tranziţie,  supralărgirea căii în curbă

Calea fără joante:	           - elemente specifice căii sudate : tronson sudat,

interval prescris de montare, detensionare

Tehnologii de realizare a căii  fără joante: - sudura aluminotermică , procedeul electric de

topire intermediară şi presiune în capete

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate  7 activităţi de evaluare.

#### Instrucţiuni pentru candidaţi

- Citiţi cu atenţie conţinutul fişei de evaluare  înainte de-a rezolva itemii privind tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate

- Dacă observaţi vreo problemă la conţinut, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe rezolvarea fişei

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de instrumente de desen necesare rezolvării fişei

- Asiguraţi-vă că numele dvs, data şi numărul de înregistrare apar pe fiecare fişă pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate punctele acestei fişe

- Când aţi terminat, predaţi evaluatorului documentul cu rezolvarea fişei

Tema evaluării: Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate

5(a).  Prezentarea tehnologiei de asamblare a elementelor suprastructurii căii ferate

1. În figurile de mai jos sunt prezentate scheme de asamblare a elementelor suprastructurii căii ferate.Prezentaţi tehnologiile de asamblare pentru aceste scheme în tabelul de mai jos.

Figura nr.1

Figura nr.2

| Nr.crt | Figura nr.1 | Data | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ..................................................................................................................... ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |
| Nr.crt | Figura nr.2 | Data | Evaluator |
| 2. | ..................................................................................................................... ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |

5(b) 	Analizarea elementelor specifice suprastructurii căii în curbă

2. Analizaţi în tabelul următor elementele specifice suprastructurii în curbă .

| Element e specifice | Analiza elementelor specifice | Data | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Supraînalţarea căii | ........................................................................................................ ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |
| 2.Curbe de tranziţie | ........................................................................................................ ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |
| 3.Supralărgirea Căii în curbă | ........................................................................................................ ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |

5(c)    Explicarea tehnologiei de realizare a căii fără joante

3.Stabiliţi variantele tehologice de realizare a căii fără joante

| Nr.crt. | Variante tehnologice | Data | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ........................................................................................................ ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |

4.Explicaţi una din aceste variante tehnologice de realizare a căii fără joante.

| Nr.crt. | Variantă tehnologică | Data | Evaluator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ........................................................................................................ ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. |  |  |

### V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile (pct. III).

Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii „Tehnicienii în construcţii şi lucrări publice”.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităţilor privind Lucrările hidrotehnice şi de căi de comunicaţie

Se pot utiliza ca metode de învăţare : expunerea; conversaţia; munca independentă; simularea; exerciţiul; discuţiile în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea; studiul de caz, dezbaterea; brainstormingul etc. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale, pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Se recomandă folosirea lucrului în echipă care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi şi jocul de rol.

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: folii pentru retroproiector; proiecte; fişe de documentare; cataloage; standarde etc.

Se va avea în vedere şi utilizarea metodelor specifice pentru dezvoltarea competenţelor elevilor care prezintă deficienţe, prin adaptarea acestora la specificul condiţiilor de învăţare.

Modulul III.	ELEMENTE DE PROIECTARE

- Notă introductivă

Modulul III Elemente de proiectare se parcurge în ciclul superior al liceului tehnologic, respectiv în clasa a XIII – a, ruta de specializare prin Şcoala de Arte şi Meserii, pentru calificarea de tehnician SAM. Prin planul de învăţământ acest modul se va parcurge câte o oră pe săptămână timp de 31 de săptămâni în cadrul culturii de specialitate, prin instruire teoretică. Unitatea de competenţă relevantă pentru acest modul este  Elemente de proiectare, aceasta fiind o unitate de competenţă tehnică generală pentru calificările de nivel 3 din domeniile profesionale tehnice ( Construcţii şi lucrări publice, Mecanică, Electric şi electromecanică, Electronică, Automatizări etc )si va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3, cu exemplificări specifice fiecărui domeniu sau calificare.

II.		Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul:

- Elemente de proiectare

Competenţa 1:  Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor

Competenţa 2:	Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat

Competenţa 3:	Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului

Competenţa 4:	Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare

III.		Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Nr. crt. | Unităţi de competenţă | Competenţe | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elemente de proiectare | C. 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor | - Cerinţe de bază ale clienţilor: cercetarea pieţei, funcţiile şi scopul produsului, aspect, materiale şi tehnologii, costuri, timp de realizare, tipul producţiei. 2. Specificaţii tehnice la proiectarea produselor: performanţe (tehnice) în exploatare, dimensiuni, masă, încadrare în standarde, fiabilitate, termene de garanţie. |
| 1. | Elemente de proiectare | C. 2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat | 3. Modalităţi de identificare a soluţiilor posibile de proiectare: brainstorming, cercetarea produselor existente, ca răspuns la specificaţiile produsului (performanţe tehnice, formă, estetică, ergonomie, îndeplinirea scopului pentru care este proiectat). 4. Standarde româneşti şi europene şi legislaţie în vigoare privind: cerinţe de calitate şi de siguranţă, protecţia mediului. |
| 1. | Elemente de proiectare | C. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului | 5. Surse de informaţie corespunzătoare: baze de date pentru materiale, componente, cataloage de prezentare. 6. Informaţii specifice pentru proiectarea unui produs dat: despre materiale şi procese de producţie, cu aplicabilitate în calcule simple de proiectare. 7. Factori ce pot afecta soluţiile de proiectare: influenţa proprietăţilor fizice şi mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fabricaţie, disponibilitatea resurselor (de exemplu: manoperă, materiale, echipamente). |
| 1. | Elemente de proiectare | C. 4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare | 8. Justificarea alegerii soluţiei finale: în conformitate cu specificaţiile pentru proiectarea produsului, standardele şi legislaţia în vigoare, evaluarea critică a soluţiei propuse. 9. Forme de prezentare: simulare cu ajutorul softurilor specializate, prezentări scrise ce pot cuprinde desene tehnice, specificaţii de materiale, tehnologii de realizare, costuri estimative. 10. Metode de prezentări grafice: desene 2D (în varianta tradiţională sau utilizând aplicaţii de tip CAD) ca de exemplu: desene de ansamblu, desene de detaliu, diagrame, scheme. |

IV.		Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul ELEMENTE DE PROIECTARE va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3 din domeniile profesionale tehnice (Construcţii şi lucrări publice, Mecanică, Electric şi Electromecanică, Electronică, automatizări, etc) fiind dezvoltat pe baza unei unităţi de competenţă tehnică generală. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor (punctul III), dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă, diferenţiată ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire.

Conţinuturile se vor exemplifica în funcţie de domeniul profesional, respectiv produsele proiectate, cerinţele şi soluţiile de proiectare, standardele şi legislaţia în vigoare, formele de prezentare a produselor proiectate vor corespunde domeniului profesional. Recomandăm pentru domeniul Construcţii şi lucrări publice ca produse de proiectare: alegerea soluţiilor pentru proiectarea execuţiei, reparaţiei, renovării sau reabilitării unei clădiri sau a unei lucrări publice ţinând cont de cerinţele de bază ale clienţilor, de specificaţiile tehnice pentru materiale, tehnologii şi echipamente, de soluţiile posibile de proiectare şi de încadrarea produsului în standardele şi legislaţia în vigoare. Dezvoltarea competenţelor individuale vizate prin standardul de pregătire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional respectiv.

Evaluarea trebuie să fie o evaluare de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă care se găsesc precizate în Standardul de pregătire profesională corespunzător. În cadrul modulului se exersează şi alte competenţe pentru abilităţi cheie, tehnice generale sau tehnice specializate care vor fi evaluate în cadrul modulelor care le includ.

Pe măsură ce se parcurge conţinutul modului se va face o evaluare formativă, iar la sfârşitul modului se va face o evaluare sumativă. Se evaluează competenţele precizate în curriculum şi nu alte competenţe. O competenţă se va evalua o singură dată. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Evaluarea vizează doar probele de evaluare solicitate – nimic mai mult, nimic mai puţin, aşa cum se precizează în Standardul de pregătire profesională.

Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării; autoevaluarea; coevaluarea; tema în clasă; investigaţia; proiectul.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fişe de observaţie, fişe de lucru, fişe de autoevaluare şi coevaluare, teste de evaluare, realizarea unui proiect/produs.

Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea conform probelor de evaluare cuprinse în standard. Evaluarea probelor implică semnătura evaluatorului de fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. Evaluarea se consideră încheiată cu succes când s-au obţinut toate semnăturile.

EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

Unitatea de competenţă: ELEMENTE DE PROIECTARE

EVALUAREA 1 – Competenţa 1: Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor

Numele candidatului:

Număr de înregistrare:

Oră de instruire practică

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Data de verificare:

Evaluare 1

Această evaluare se referă la următoarele criterii de performanţă:

- Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului

- Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului

- Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe de bază:	cercetarea pieţei, funcţiile şi scopul produsului, aspect, materiale şi tehnologii, costuri, timp de realizare, tipul producţiei

Specificaţii tehnice:	performanţe (tehnice) în exploatare, dimensiuni, masă, încadrare în standarde, fiabilitate, termene de garanţie

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate 13 activităţi de evaluare

Instrucţiuni pentru candidaţi

Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie fişa de evaluare

- Dacă aveţi neclarităţi referitoare la fişa de evaluare, comunicaţi acest lucru evaluatorului înainte de a începe rezolvarea sarcinii

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de condiţiile de siguranţă, echipamentul, materialele şi SDV-urile necesare rezolvării sarcinii

- Asiguraţi-vă că numele dvs., data şi numărul de înregistrare apar pe fişa pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate etapele acestei fişe de evaluare

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului fişa rezolvată

Evaluare 1

Această evaluare se referă la: Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor

1(a)	Analizarea cerinţelor de bază pentru proiectarea produsului

1. Stabiliţi cerinţele de bază pentru proiectarea unui produs (proiectarea lucrărilor de execuţie, reparaţie, renovare, reabilitare a unei clădiri sau a unei lucrări publice)

| Nr.crt. | Cerinţe de bază | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cercetarea pieţei |  |  |
| 2 | Funcţiile şi scopul produsului |  |  |
| 3 | Aspect |  |  |
| 4 | Materiale şi tehnologii |  |  |
| 5 | Costuri |  |  |
| 6 | Timp de realizare |  |  |
| 7 | Tipul producţiei |  |  |

1(b)	Identificarea specificaţiilor pentru proiectarea produsului

2. Identificaţi specificaţiile pentru proiectarea produsului dat (proiectarea lucrărilor de execuţie, reparaţie, renovare, reabilitare a unei clădiri sau a unei lucrări publice).

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Performanţe tehnice în exploatare |  |  |
| 2 | Dimensiuni |  |  |
| 3 | Masă |  |  |
| 4 | Încadrare în standarde |  |  |
| 5 | Fiabilitate |  |  |
|  | Termene de garanţie |  |  |

V:       Sugestii metodologice

Având alocată o oră pe săptămână de instruire teoretică, modulul Elemente de proiectare va fi predat de un inginer de specialitate iar conţinuturile se vor dezvolta prin alegerea şi aplicarea unei game variate de activităţi şi metode de predare – învăţare care vor urmări dezvoltare şi demonstrarea atingerii competenţelor vizate de către elevi. Orele de instruire teoretică se recomandă a se desfăşura în cabinete de specialitate dotate cu material didactic prin care elevii să atingă competenţele vizate. Metodele de predare – învăţare alese a fi aplicate se recomandă a avea un caracter activ, centrat pe elev, în care acesta să participe efectiv la dezvoltarea competenţelor. Dintre metodele ce se pot aplica amintim: joc de rol şi studiu de caz, lectură dirijată, lucru în grup (grup cu sarcină precisă, grup mic, brainstorming, grup creativ pentru realizarea unui proiect/produs), utilizarea fişelor de documentare şi a fişelor de lucru, obţinerea informaţiilor din diferite surse (standarde, normative, cataloage, pliante de prezentare, surse on-line, etc). Alegerea metodei adecvate rămâne la decizia profesorului care va ţine cont de cunoştinţele şi abilităţile dobândite anterior, de nivelul clasei şi de stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual sau practic). Implementarea metodelor de predare – învăţare cele mai potrivite va ţine cont de specificul de învăţare al fiecărui elev şi se va adapta la cerinţele educaţionale speciale dovedite de elevi.

#### Modulul IV:  UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD

- Notă introductivă

## Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XIII – ruta SAM, în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.

## Modulul  face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de  62 de ore / an, din care 62 de ore  laborator tehnologic

II. Lista unităţilor de competenţă care vor fi relevante pentru modul

- unitatea de competenţă tehnică generală  Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD

III. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor

| Nr. crt. | Unităţi de competenţă | # Competenţă | # Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD | C10.1 Analizeazǎ specificul proiectului. | - Avantajele utilizării aplicaţiilor de tip CAD faţă de metodele tradiţionale: - calitate - acurateţe - timp de execuţie şi revizuire - eficienţă - cost - transferul informaţiilor. - Meniuri derulante CAD: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Modify, Bonus, Help. - Butoane din bara instrumentelor de lucru: - desenarea - modificarea - editarea obiectelor elementare - selectarea punctelor geometrice specifice: intersecţie, punct median, perpendiculare, capete de linie |
|  | Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD | C10.2. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. | - Elemente hard: - procesor - RAM - video - Disk - CD-ROM. - Soft adecvat domeniului ( mecanic, electronic, electromagnetic, electric, construcţii, textile) - Procedee de bază pentru desenare CAD: - aranjare - copiere - colorare - racordare - stergere - translatare. - Cotare: - liniară - diametre - raza - unghiuri - înclinată. |
|  |  | C10.3. Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. | - Pregǎtirea mediului de desenare: - lansare în execuţie a programului - numele şi locul de memorare al fişierului - unitǎţile de mǎsurare utilizate - dimensiunea hârtiei. - Editare text pe desen: - caracteristici - text pe un rând - pe mai multe rânduri - ştergere text - tipărire - copiere - mutare - copiere desene din CAD în Word. - Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex, muncă cu alţii, responsabilitǎţi, aranjamente de lucru) |
|  |  | C10.4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. | - Modalităţi de proiectare în 3D. - Suprafeţe spaţiale: - între două linii curbe - extrudate - de revoluţie. - Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back, plan complex, documentaţie tehnicǎ, responsabilitǎţi, aranjamente de lucru (birouri de proiectare). |

IV   Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul  “Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” poate fi parcurs în mod independent, iar ordinea de parcurgere a conţinuturilor este cea din tabelul de la punctul III - Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor.

Profesorii pot folosi informaţii despre stilul de învăţare al elevilor. Activităţile la lecţii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăţare sunt atinse.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor aplica activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă metode cum sunt: demonstraţia, exerciţiul,  proiectul, metoda practică, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea.

Alegerea acestor activităţi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaţă, respectiv asupra disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare; permite individualizarea învăţării; oferă maximul de deschidere;  permite diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat

Alegerea acestor activităţi  conduc la o orientare asupra celui care învaţă, urmând să le pună mai bine în valoare, permit diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat .

Evaluarea trebuie să fie corelată cu cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează o singură dată.

În parcurgerea  modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Se recomandă adaptarea  programei la elevii cu nevoi speciale, prin fişe individualizate.

Pentru exemplificare se prezintă în continuare un  instrument de evaluare pentru competenţa C1 Analizează mediul de lucru al programelor de tip CAD

Evaluarea probelor implică semnătura evaluatorului de fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.

Evaluarea se consideră încheiată cu succes când s-au obţinut toate semnăturile, care atestă dobândirea competenţei

EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 1: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD

EVALUAREA 1

Competenţa 1: Analizează mediul de lucru al programelor de tip CAD

Numele candidatului:

Număr de înregistrare:

Oră de instruire practică

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Data de verificare:

Evaluare 1

Această evaluare se referă la:

Competenţa 1 		Analizează specificul proiectului

Criterii de performanţă:

- Demonstrarea avantajelor utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale

- Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului

- Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi

- Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Avantaje:	             Calitate, acuratete, timp de executie si revizuire, eficienta, cost,

transferul  informatiilor

Meniuri derulante: 	File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Modify, Bonus, Help

Butoane din bara

instrumentelor

de lucru:	desenarea, modificarea, editarea obiectelor elementare, selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie, punct median, perpendiculare, capete de linie

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate  18 activităţi de evaluare

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie fişa tehnologică de execuţie

- Dacă aveţi neclarităţi referitoare la fişa tehnologică, comunicaţi acest lucru evaluatorului înainte de a începe rezolvarea sarcinii

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de condiţiile de siguranţă, echipamentul, materialele şi SDV-urile necesare rezolvării sarcinii

- Asiguraţi-vă că numele dvs., data şi numărul de înregistrare apar pe fişa pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate etapele acestei fişe tehnologice

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului fişa rezolvată.

Evaluare 1 		Analizează specificul proiectului

- Demonstrarea avantajelor utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele

traditionale

Completaţi în tabel 3 avantaje ale utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele

traditionale şi demonstraţi-le

| Nr. crt. | Avantaje | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1(b)              Utilizarea meniurilor derulante CAD din cadrul proiectului

Utilizaţi meniurile derulante CAD din cadrul proiectului

| Nr.crt. | Meniuri derulante | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | File |  |  |
| 5 | Edit |  |  |
| 6 | View |  |  |
| 7 | Insert |  |  |
| 8 | Format |  |  |
| 9 | Tools |  |  |
| 10 | Draw |  |  |
| 11 | Modify |  |  |
| 12 | Bonus |  |  |
| 13 | Help |  |  |

(c)     Utilizarea comenzilor folosind linia de comenzi

Utilizaţi 5 comenzi folosind linia de comenzi, apoi scrieti-le în tabel

| Nr. crt. | Butoane | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

V. Sugestii metodologice

Modulul «Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD » oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională, pentru a corela, în permanenţă, criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse, rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora, în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare.

Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp, utilizând activităţi variate de învăţare, cu caracter preponderent aplicativ.

Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi, prezentat la punctul II,  specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze, elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată  de respectivele competenţe. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare, în raport cu experienţa şi viziunea proprie.

Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:

Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice.

- Elemente de interfaţă.

- Specificaţii şi recomandări de lucru.

Tema 2: Desenarea interactivă.

- Sistemul de coordonate.

- Obiecte / entităţi grafice vectoriale.

- Pregătirea lucrului.

- Specificarea / intrpducerea coordonatelor.

- Selectarea entităţilor desenate.

- Controlul prin panoramare al afişării desenului.

Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE, RAY, XLINE, MLINE, CIRCLE, ARC, PLINE, POLYGON, RECTANG, DONUT, SPLINE, ELLIPSE, POINT, REVCLOUD, TABLE).

Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE, COPY, MIRROR, OFFSET, ARRAY, MOVE, ROTATE, SCALE, STRETCH, TRIM, EXTEND, BREAK, CHAMFER, FILLET, EXPLODE, LENGTHEN, ALIGN).

Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST, ID, DIST, AREA, DIVIDE, MEASURE, STATUS, comenzi de corectare a greşelilor, comenzi pentru reîmprospătarea imaginii, comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă, salvarea, închiderea şi reluarea sesiunii de lucru).

Tema 6: Texte scrise în desen.

- Comenzi de scriere a desenului.

- Formatare şi stiluri de text.

- Editarea textelor existente.

Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D.

- Culoarea obiectelor.

- Tipuri de linie.

- Grosimi de linei.

- Elevaţia şi grosimea pe verticală.

- Modificarea proprietăţilor de obiecte.

Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele).

Tema 9: Cotarea în desen.

Tema 10: Proiectarea tridimensională. Modelarea 3D.

- Conceperea tridimensională a proiectelor. Vizualizare 3D.

- Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. UCS şi WCS.

- Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide).

- Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D.

Tema 11: Tipărirea desenelor.

Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv, vizual, practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor.

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a oricărui copil, acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer, utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesului de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizarea învăţării, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale, de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.a. În context, lucrul în grup, simularea, practica în atelier / la locul de muncă, discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii elevilor .

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică, în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă, conectate în reţea şi cu acces la toate serviciile INTERNET. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice.

În laborator trebuie să existe de asemenea, o imprimantă, dispozitive periferice şi de memorare externă. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului.

Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil, institute de cercetare şi de proiectare.

Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale, metoda descoperirii, a demonstraţiei, conversaţia euristică.

Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni, astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă.

Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii, este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev, ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program, pas cu pas, în ritm impus. După aceea, ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează, în principal, pe realizarea etapă cu etapă, de către fiecare elev, a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire.

Pentru proiectarea didactică eficientă, profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore, astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară.

Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor, trebuie să aibă ca obiect, pe cât posibil, probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor.

Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului.

Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională.

Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft, prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice, un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru.

De aceea, competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate, pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv.

Pornind de la premisa, avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate, că informativ, elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe, s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist.

Achiziţia noilor cunoştinţe, integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate, vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ, cerinţe  specifice economiei actuale şi, mai ales, domeniului electronică şi automatizări.

Programa oferă o suficientă flexibilitate în tratarea temelor propuse, lăsând la latitudinea profesorului fixarea numărului de ore aferent fiecărui conţinut, precum şi modul de abordare metodică.

# Modulul V:   SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN CONSTRUCŢII

    - Notă introductivă

Modulul  Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii se studiază pe parcursul clasei a XIII-a  SAM ,  în vederea asigurării pregătirii de specialitate, pentru obţinerea calificării de nivel 3 „Tehnician în  construcţii şi lucrări publice” şi „Tehnician instalator pentru construcţii”.

Modulul  are  alocat un număr de 31 de ore, de instruire teoretică

La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării, document care face parte din Sistemul Naţional de Calificări Profesionale.

După parcurgerea acestui modul, elevul va fi capabil să aplice legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, să planifice acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă, să coordoneze intervenţia şi măsurile ce se impun în caz de accident şi să aplice legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile aferente.

Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca prestată presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.

Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenţe suficiente şi cunoştinţe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării.

- Lista unităţilor de competenţă care vor fi relevante pentru modul

- unitatea de competenţă tehnică generală Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii

III. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Nr. crt. | Unităţi de competenţă | Competenţă | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii | C14.1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă C14.2 Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă ## C14.3 Coordonează intervenţia şi măsurile ce se impun în caz de accident. C14.4 Aplică legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile aferente | 1. Legi şi acte normative privind legislaţia pentru sănătatea şi securitatea muncii în construcţii : Legea protecţiei muncii nr. 90 / 1996 şi normele metodice de aplicare ; Norme generale de protecţia muncii în România din 1996 ; Maşini şi utilaje pentru executarea construcţiilor – STAS - 11617/1990 ; STAS - 12049 /1982 ; STAS –12843/1990 ; STAS – 11164/1990 ; 2. Norme specifice de securitatea muncii la categorii de lucrări de construcţii şi instalaţii: săpături, cofraje, betoane, instalaţii electrice, sanitare ventilaţii, sudura, lucrul la înălţime, 3. Norme de securitatea muncii la maşini, utilaje, instalaţii , dispozitive de lucru , scule etc ; autorizarea personalului calificat pentru executarea de lucrări speciale, boli profesionale, declararea, cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale etc 4. Instrucţiuni elaborate privind securitatea muncii conform legislaţiei în vigoare şi a normelor tehnice specifice fiecărui loc de munca şi categorii de lucrări şi a instrucţiunilor de lucru pe maşini, utilaje, mecanisme, dispozitive, scule etc. 5. Dotarea cabinetelor de protecţia muncii şi a cabinetelor medicale din societăţile de construcţii, cu aparatura necesară, materiale şi personal calificat pentru intervenţie în caz de accident etc. - 6. Plan de măsuri pentru evitarea riscurilor şi accidentelor la fiecare loc de muncă: acte normative, legislaţia de protecţia muncii, liste cu lucrările cu riscuri de accident. 7. Plan de măsuri stabilit conform proiectelor de execuţie a lucrărilor, cât şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de sănătate: prin marcarea locurilor de muncă periculoase şi cu riscuri de accident (goluri în planşee, pereţi, zone cu risc de alunecare, şanţuri, căi de circulaţie, căi de evacuare şi ieşiri cu destinaţie de urgenţă, distribuitoare de gaze, staţii de oxigen, staţii de carburanţi, depozite de materiale inflamabile, etc ) 8. Instruirea şi informarea personalului cu normele de securitatea muncii şi apărarea sănătaţii (instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă,instructajul periodic,întocmirea fişelor de instructaj de protecţia muncii). 9. Dotarea fiecărui lucrător cu echipamentul individual de protecţie sau echipament individual de lucru corespunzător lucrărilor ce le execută 10. Planuri operative de intervenţie în caz de accident : anunţarea echipei de intervenţie operativă a cadrelor medicale, eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate ( inspectoratul teritorial de protecţia muncii, poliţia, salvarea şi procuratura ) 11. Acordarea primului ajutor în caz de accident : eficienţa şi corectitudinea intervenţiei de salvare, încadrarea in timp, viteza de reacţie, starea de sănătate a accidentaţilor 12. Mijloace tehnice de specialitate: truse de prim ajutor, aparatura medicală de reanimare şi dezintoxicare, medicamente etc, pentru a asigura intervenţia rapidă pentru salvarea accidentaţilor. 13. Evaluarea accidentului: eficienţa şi corectitudinea intervenţiei de salvare, încadrarea în timp, viteza de reacţie, starea de sănătate a accidentaţilor, estimarea pagubelor materiale, cauzele producerii accidentului, stabilirea celor vinovaţi de producerea accidentului 14. Acte normative privind dotarea cu echipamente pentru stingerea incendiilor la construcţii şi instalaţii: Legea nr.121/1996, OG Nr. 60/1997 ; Legea Nr. 212/ 1997, HG Nr.678/1998 ; O.M.I. 1080/2000, O.M.I. 138/2001 ; O.M.I. 775/1998, şi altele. 15. Planul de apărare care să cuprindă reguli şi măsuri specifice de prevenirea incendiilor, instruirea personalului, dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, evacuarea şi salvarea accidentaţilor. 16. Activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor şi de realizare a siguranţei la foc a construcţiilor şi instalaţiilor. 17. Proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor care, în caz de incendiu trebuie sa asigure : protecţia ocupanţilor, locatarilor, echipelor de pompieri, bunurilor materiale şi protecţia mediului, evaluarea cauzelor care au dus la provocarea incendiilor. 18. Reducerea riscului de izbucnire a incendiului prin măsuri de protecţie în funcţie de importanţă, vulnerabilitate, destinaţie şi tipul construcţiei ; cercetarea cauzelor care au dus la provocarea incendiului şi a persoanelor vinovate. |

IV   Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul  „Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii” poate fi parcurs în mod independent, iar ordinea de parcurgere a conţinuturilor este cea din tabelul de la punctul III - Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor.

Profesorii pot folosi informaţii despre stilul de învăţare al elevilor. Activităţile la lecţii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăţare sunt atinse.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor aplica activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă metode cum sunt: demonstraţia, proiectul, metoda practică, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea.

Alegerea acestor activităţi  conduc la o orientare asupra celui care învaţă, urmând să le pună mai bine în valoare, permit diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat .

Evaluarea trebuie să fie corelată cu cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează o singură dată.

În parcurgerea  modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Se recomandă adaptarea  programei la elevii cu nevoi speciale, prin fişe individualizate.

Pentru exemplificare se prezintă în continuare un  instrument de evaluare pentru competenţa C2  Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă

Evaluarea probelor implică semnătura evaluatorului de fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.

Evaluarea se consideră încheiată cu succes când s-au obţinut toate semnăturile, care atestă dobândirea competenţei

EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 1: Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii

EVALUAREA 1

Competenţa 2: Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă

Numele candidatului:

Număr de înregistrare:

Oră de instruire practică

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Data de verificare:

Evaluare 1

Această evaluare se referă la:

Competenţa 2 		 Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare

loc de munca

Criterii de performanţă:

- Depistarea şi identificarea locurilor de muncă periculoase

- Evaluarea factorilor de risc la fiecare loc de muncă pentru evitarea

accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale

- Instruirea şi informarea personalului cu normele de securitatea muncii

şi apărarea sănătaţii (instructajul introductiv general, instructajul la

locul de muncă,instructajul periodic,întocmirea fişelor de instructaj de

protecţia muncii).

(d) 	Dotarea fiecărui lucrător cu echipamentul individual de protecţie sau

echipament individual de lucru corespunzător lucrărilor ce le execută

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Stabilirea planului de măsuri pentru

evitarea riscurilor şi accidentelor

la fiecare loc de muncă :               	Studierea actelor normative, a legislaţiei de

protecţia muncii, referitoare la locurile de muncă

periculoase ,analiza proiectelor de execuţie a                                                                                                 lucrărilor, stabilind listele cu lucrările cu riscuri de accident, analiza normelor de echipament de lucru şi de protecţia muncii pentru întregul personal, aplicarea legislaţiei  privind instructajul de protecţia muncii pe                                                      categorii de lucrări.

Aplicarea planului de măsuri

stabilit conform proiectelor de

execuţie a lucrărilor cât şi apli-

carea normelor de tehnica secu-

rităţii muncii si de sănătate:	            Marcarea  locurilor de muncă periculoase şi cu

riscuri de accident goluri în planşee, pereţi, zone

cu risc de alunecare, şanţuri, căi de circulaţie, căi de evacuare şi ieşiri cu destinaţie de urgenţă, distribuitoare de gaze, staţii de oxigen, staţii de carburanţi, depozite de materiale inflamabile, etc.

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate  9 activităţi de evaluare

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie fişa tehnologică de execuţie

- Dacă aveţi neclarităţi referitoare la fişa tehnologică, comunicaţi acest lucru evaluatorului înainte de a începe rezolvarea sarcinii

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de condiţiile de siguranţă, echipamentul, materialele şi SDV-urile necesare rezolvării sarcinii

- Asiguraţi-vă că numele dvs., data şi numărul de înregistrare apar pe fişa pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate etapele acestei fişe tehnologice

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului fişa rezolvată.

Evaluare 1

Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă

1(a) 	Depistarea şi identificarea locurilor de muncă periculoase

Depistaţi 3 locuri de muncă periculoase la execuţia unei fundaţii  cu pereţi nespijiniţi şi notaţi-le în tabel

| Nr.crt. | Locuri de muncă periculoase | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1(b)             Evaluarea factorilor de risc la fiecare loc de muncă pentru evitarea

accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale

Evaluaţi 3 factori de risc pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale

la execuţia unei fundaţii  cu pereţi nesprijiniţi:

| Nr. crt. | Factori de risc | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

1(c)     Instruirea şi informarea personalului cu normele de securitatea muncii

şi apărarea sănătaţii (instructajul introductiv general, instructajul la

locul de muncă,instructajul periodic,întocmirea fişelor de instructaj de

protecţia muncii).

Întocmiţi fişa de instructaj de protecţia muncii la executarea unei fundaţii continue sub un zid de cărămidă şi completaţi 3 campuri ale fişei de instructaj în tabel:

| Nr. crt. | Fişa de instructaj | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

(d) 	Dotarea fiecărui lucrător cu echipamentul individual de protecţie sau

echipament individual de lucru corespunzător lucrărilor ce le execută

Completaţi tabelul cu  echipamentul individual de protecţie necesare

| Nr. crt. | Echipamente individuale de protecţie | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

### V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului  instruit, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii tehnicieni în construcţii şi lucrări publice.

Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător, dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard.

Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz, dezbaterea  şi discuţii în grup.

Evaluarea continuă şi sumativă este condiţionată de evaluarea  stabilită în Standardul de Pregătire Profesională.

### Modulul VI:  PROIECTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

# I.  Notă introductivă

### Modulul  Proiectare in construcţii şi lucrări publice  face parte din cultura de specialitate  din  clasa a XIII-a -, pentru calificarea :

- Tehnician în construcţii şi lucrări publice

În modulul Proiectare in construcţii şi lucrări publice se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică de specialitate Proiectare in construcţii şi lucrări publice . Modulul are alocate 150 de ore din care 150 de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională, documente care stau la baza Sistemului naţional de calificări profesionale. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

II. Lista unităţilor de competenţă care vor fi relevante pentru modul

- unitatea de competenţă tehnică specializată Proiectare in construcţii şi lucrări publice

- unitatea de competenţă cheie Comunicare

III. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

MODUL  VI – PROIECTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE (150 de ore laborator tehnologic )

| Nr crt | Unitatea de competenţă | Competenţa | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comunicare | C.2 Moderează dezbateri şi şedinţe C.3 Elaboreaza documente pe teme profesionale | 1. Pregătire dezbaterilor şi a şedinţelor 2. Participarea la dezbateri şi la şedinţe 3. Respectarea interlocutorului 4. Calităti ale exprimării 5. Prezentarea sumarului de idei şi a reacţiilor la ele 1.Tipuri de documente : instrucţiuni, manuale de utilizare, scrisori sau rapoarte 2. Stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe, organizarea materialului 3. Condiţii de întocmire : claritate şi acurateţe |
| 2. | Proiectare in construcţii şi lucrări publice | C1. Elaborează proiectul în fază de studiu pentru o construcţie C.2 Elaborează proiectul în fază de studiu pentru o lucrare publică C.3 Întocmeşte documentaţia tehnico – economică C.4 Întocmeşte proiecte de organizare şi planificare a activităţilor | 1. Alegerea structurii de rezistenţă in funcţie de destinaţie, funcţiuni 2. Alegerea soluţiilor constructive pentru elementele de construcţii în funcţie de rol, material, poziţie în construcţie, formă, dimensiuni, tehnologia de execuţie; 3. Desene de arhitectura si de rezistenţă: plan fundaţii , plan parter, plan etaj, plan învelitoare , secţiune caracteristică, faţadă principală, detalii 1. Soluţii constructive pentru lucrări publice (drum, cale ferată sau construcţie hidrotehnică) : traseul si dimensiunile 2. Piese desenate: planul de situaţie, profilul în lung, profilul transversal, detalii 1. Defalcarea lucrărilor pentru realizarea unei construcţii sau lucrări publice pe elemente şi categorii de lucrări 2. Documentaţia tehnico – economică : memoriul tehnic şi antemăsurătoarea 3. Extrase de resurse: materiale, utilaje; forţă de muncă 1. Planul de organizare a locului de munca 2. Planul de organizare la obiect |

##### IV.     Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

În elaborarea strategiei didactice, pentru modulul Proiectare in construcţii şi lucrări publice profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei:

- elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare

- elevii au stiluri diferite de învăţare

- elevii participă cu cunoştinţele lor, dobândite anterior, la procesul de învăţare

- elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă următoarele metode: demonstraţia, proiectul, simularea.

Pentru atingerea competenţelor  din prezentul modul ,se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ : exerciţii de citire de identificare a diferitelor tipuri de elemente , rezolvarea de fişe de lucru, exerciţii de grupare a diferitelor elemente în funcţie de criterii date, exerciţii de alegere a variantei optime.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  probelor    de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.

Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea  sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Pentru mai buna înţelegere a modaliţătilor de evaluare se propune un exemplu de instrumant de evaluare sumativă pentru competenţa C2 din unitatea de competenţă Comunicare

Realizarea criteriului de competenţă se marchează de evaluator prin semnătură, în căsuţa corespunzătoare, alături de dată. Dobândirea competenţei este atestată de existenţa semnăturii evaluatorului în toate căsuţele corespunzătoare

Titlul Unităţii:	5.  Comunicare  (Nivelul 3)

Competenţa 5.2.:		Moderează dezbateri şi şedinţe

- Criterii de Performanţă:

### (a)	   Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume

(b)          Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume

(c)	Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc

### (d)	   Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:

Pregătire: 	agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: 	ştiinţifice, tehnice, sociale

Participare: 	face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus, raţionează, dă dovadă de receptivitate

Respectare:	ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească,

încurajează discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii

diferite de cele proprii, nu face discriminări

Exprimare: 	concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere

lingvistic şi gramatical

Prezentare:	sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

- Probe de evaluare:

Probe orale - prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) si in conditiile de aplicabilitate formulate.

###### INSTRUMENT DE EVALUARE

###### pentru

C2 Moderează dezbateri şi şedinţe

### 1.

### (a)	   Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume

(b)          Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume

(c)	Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc

### (d)	   Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor

Moderaţi o dezbatere sau o şedinţă urmărind aspectele date în tabel :

| NR. CRT : | Aspecte ale moderării | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Pregătirea unei dezbateri sau şedinţe |  |  |
| 2. | Participarea la o dezbatere sau şedinţă |  |  |
| 3. | Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc |  |  |
| 4. | Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor |  |  |

##### V.   Sugestii metodologice

Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 150 de ore laborator tehnologic. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor  şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.

Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială, astfel: eşantioane de materiale, machete, planşe , retroproiector etc. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor .

Nivelul de pregătire teoretică tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. Pentru realizarea competenţelor pot fi derulate diverse activităţi de învăţare: intocmirea de proiecte, referate interdisciplinare, documentarea cu ajutorul cărţilor, pliantelor, Internetului, vizionări de materiale înregistrate pe casete video şi CD-uri, vizite de documentare la agenţii economici şi teste de evaluare, prin care elevii demonstrează că sunt capabili  să atingă competenţele din cadrul modulului .

Modulul VII: COORDONAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

- Notă introductivă

Modulul  Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii  se studiază pe parcursul clasei a XIII –a, prin ruta SAM, în vederea asigurării pregătirii de specialitate, pentru obţinerea calificării de nivel 3 „Tehnician în construcţii şi lucrări publice”.

## Face parte din Curriculum de Dezvoltare Locală şi are alocate 124 de ore, din care  laborator tehnologic 124 de ore.  Modulul va fi parcurs timp de 31 de săptămâni cu 4 ore / săptămână.

În modulul “ Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii  ”  au fost agregate competenţe din unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Managmentul relaţiilor interpersonale cu unitatea de competenţă tehnică specializată “ Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii  ” .

Curriculumul de Dezvoltare Locală, în învăţământul tehnic, presupune participarea mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale), etc.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza proiecte de activitate didactică într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate având în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii, cadrul de colaborare cu agenţii economici, cerinţele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3: Tehnician în construcţii şi lucrări publice

După parcurgerea acestui modul, elevul va fi capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale, să gestioneze conflicte, să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi, să organizeze execuţia lucrărilor de construcţii, să repartizeze personalul din subordine pe locuri de muncă conform documentaţiilor tehnice, să aprovizioneze locurile de muncă cu materiale, scule, dispozitive şi utilaje tehnologice, necesare, corespunzător procesului tehnologic de execuţie a lucrărilor, să urmărească calitatea lucrărilor executate si să întocmească documentele operative de evaluare a calităţii pe categorii de lucrări şi să stabilească si să controleze execuţia si conservarea lucrărilor terminate în funcţie de  condiţiile atmosferice - timp friguros, îngheţ, ploi, inundaţii, vânturi puternice, temperaturi ridicate etc , pe zone climatice ale României.

Temele stabilite formează competenţe cu grade de complexitate diferite, pornind de la simplu la complex în realizarea proiectelor.

Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenţelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională, documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.

Modulul  se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării.

Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuţia propriei activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate grupului din care face parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca prestată presupune o gamă largă de activităţi complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.

Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenţe suficiente şi cunoştinţe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării.

- Lista unităţilor de competenţă care vor fi relevante pentru modul

  - unitatea de competenţă pentru abilităţi cheie Managementul relaţiilor

interpersonale

- unitatea de competenţă tehnică specializată Coordonarea execuţiei lucrărilor  de construcţii

- III. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

| Nr. crt. | Unităţi de competenţă | Competenţă | Conţinuturi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Managementul relaţiilor interpersonale Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii | C3.1 Creează şi menţine relaţii profesionale C3.2 Gestionează conflicte C3.3 Gestionează aşteptările factorilor interesaţi C22.1 Organizează execuţia lucrărilor de construcţii C22.2 Repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă conform documentaţiilor tehnice C22.3 Aprovizionează locurile de muncă cu materiale, scule, dispozitive şi utilaje tehnologice necesare, corespunzător procesului tehnologic de execuţie a lucrărilor C22.4 Urmăreşte calitatea lucrărilor executate si întocmeşte documentele operative de evaluare a calităţii pe categorii de lucrări C22.5 Stabileşte şi controlează execuţia şi conservarea lucrărilor terminate în funcţie de condiţiile atmosferice - timp friguros, îngheţ, ploi, inundaţii, vânturi puternice, temperaturi ridicate etc, pe zone climatice ale României | 1. Comunicare bazată pe încredere şi înţelegere reciprocă 2.Ascultare activă: urmăreşte interlocutorul, nu întrerupe interlocutorul, preia argumentele interlocutorului şi încurajarea unui dialog constructiv: oferă sugestii, ascultă sugestiile celorlalţi, formulează propuneri consensuale; exprimă un feedback pozitiv; cade de acord; face distincţie între fapte, opinii şi sentimente 3. Relaţii de cooperare, în interesul reciproc al părţilor: suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului, încredere în deciziile luate de grup, discutarea deschisă a iniţiativelor, analiza critică si evaluarea opiniilor în grup 4. Susţinerea muncii în echipă 5. Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale: factori determinanţi – personali, psiho –sociali, contextuali; metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare, analiza unor indicatori de coeziune socială, interviuri, culegere de mărturii, motivare, încurajare, integrare, redefiniri de rol, evitarea jocurilor de putere 6. Surse de conflict: neînţelegeri, interese şi obiective opuse/diferite 7. Modalităţi de rezolvare a conflictelor: renunţarea, forţarea, aplanarea, compromisul, confruntarea, feedback legat de performanţă şi acceptare 8. Medierea conflictelor: ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare 9. Roluri funcţionale în calitate de manageri, colegi, clienţi; Interese personale, psiho-sociale, contextuale; factori interesaţi: persoane implicate direct sau indirect în conflict 10. Anticipare şi satisfacere a aşteptărilor acestora: asimilarea rolului factorilor interesaţi, comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă 11. Documentaţia tehnico-economică de execuţie : proiecte de execuţie a lucrărilor, proiecte si scheme de organizare a execuţiei lucrărilor, grafice de eşalonare a termenelor de realizare a lucrărilor, liste cu structura personalului muncitor pe categorii de lucrări, liste cu aprovizionarea tehnico-materiala necesara. 12.Destinaţia şi caracterul lucrărilor de construcţii . 13. Tehnologii de execuţie a lucrărilor după ciclurile de înlănţuire impuse de categoriile de lucrări: pregătirea fronturilor de lucru, materialelor, lucrări auxiliare, transport, încercare-recepţie, prelevarea de probe pentru încercări de rezistenţă şi cuantificarea calităţii execuţiei. 14. Stabilirea necesarului de forţa de muncă şi structura formaţiilor de lucru în funcţie de categoria şi volumul lucrărilor de executat, complexitatea lucrărilor, gradul de mecanizare, durata de execuţie etc. 15. Principii de organizare raţională a locurilor de muncă: asigurarea desfăşurării execuţiei lucrărilor conform normelor tehnice; succesiunea operaţiilor, felul materialelor folosite şi modul de aprovizionare, depozitare şi punerea în operă, dispozitive şi utilaje folosite în fiecare sector de lucrare. 16. Normele de calitate şi productivitatea muncii, normele de sănătate şi securitatea muncii în construcţii. 17. Stabilirea necesarului de lucrători din subordine pe categorii de lucrători, conform proiectelor de execuţie şi graficelor de lucrări 18. Repartizarea forţei de muncă pe brigăzi şi echipe în funcţie de categoriile de lucrări, tehnologiile de execuţie, termenele de realizare, conform graficelor de execuţie. 19. Evaluarea executării lucrărilor şi analizarea zilnică, în prezenţa echipelor de lucrători, a calităţii şi cantităţii lucrărilor executate; stabilirea măsurilor tehnice ce se impun . 20. Planuri de aprovizionare, graficul de aprovizionare operativă a fiecărui loc de muncă cu materiale, scule, dispozitive, utilaje etc, conform normelor de deviz şi prescripţiilor tehnice de execuţie a lucrărilor 21. Principii de aprovizionare a locului de muncă: realizarea la nivelul maxim a productivităţii muncii, asigurarea obiectivului şi calităţii lucrărilor de execuţie, folosirea raţionala a resurselor umane, respectarea tehnologiilor de execuţie şi de mecanizare a lucrărilor, respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii, paza şi stingerea incendiilor construcţii, urmărirea normelor de consum şi a pierderilor tehnologice 22 Condiţii de depozitare a materialelor, sculelor, dispozitivelor de lucru şi de mică mecanizare, conform documentaţiilor tehnico-economice de execuţie 23. Condiţii de staţionare şi garare a utilajelor şi maşinilor de transport (platforme betonate, remize, şoproane, garaje). 24. Stabilirea suprafeţelor poligoanelor de prefabricate, necesare fasonării ornamentărilor, confecţiilor metalice în conformitate cu proiectele de execuţie şi devizele de lucrări. 25. Verificarea aplicării şi respectării proiectelor de execuţie a lucrărilor şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, privind calitatea lucrărilor de construcţii am taiat restul 26. Cerinţe de calitate la lucrările executate, la fiecare categorie de lucrări, pe faze de execuţie, la fiecare front sau punct de lucru 27. Prelevarea probelor de laborator pentru verificarea calităţii materialelor, betoanelor, mortarelor, mixturilor, gradul de compactare si tasare a terenurilor de fundaţii etc. 28. Evaluarea calităţii lucrărilor executate: aprecierea calităţii lucrărilor, deficienţe constatate, soluţii tehnice de remediere a deficienţelor de proiectare şi de execuţie ,măsuri operative de înlăturare şi remediere a deficientelor constatate. 29. Surse de documentare: proiectele tehnice de execuţie, devizele pe categorii de lucrări, planuri operative si grafice de execuţie a lucrărilor, indicatoare de norme de deviz, norme tehnice privind execuţia si costurile lucrărilor in condiţii atmosferice speciale, buletine meteorologice istoricul antecedentelor pe zone climaterice 30. Întocmirea, împreună cu serviciile tehnice, a planului operativ de organizare a execuţiei lucrărilor în condiţii atmosferice deosebite ;stabilirea cheltuielilor suplimentare necesare, în conformitate cu perturbaţiile atmosferice şi normele climaterice din România. 31. Întocmirea graficului de execuţie a lucrărilor în condiţii climaterice deosebite pe zile, decade, luni, trimestre, an calendaristic, pe baza buletinelor meteorologice, istoricul antecedentelor pe zone climaterice. 29. Note de comandă suplimentară de materiale şi costurile lor pentru asigurarea condiţiilor de lucru, corespunzătoare lucrărilor de construcţii, în condiţii atmosferice speciale. |

IV   Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare

Modulul  „Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii” poate fi parcurs în mod independent, iar ordinea de parcurgere a conţinuturilor este cea din tabelul de la punctul III - Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor.

Profesorii pot folosi informaţii despre stilul de învăţare al elevilor. Activităţile la lecţii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăţare sunt atinse.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor aplica activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Se recomandă metode cum sunt: demonstraţia, proiectul, metoda practică, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea.

Alegerea acestor activităţi  conduc la o orientare asupra celui care învaţă, urmând să le pună mai bine în valoare, permit diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat .

Evaluarea trebuie să fie corelată cu cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate şi cu tipul  probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării.

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează o singură dată.

În parcurgerea  modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ, pentru verificarea atingerii competenţelor.

Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

Se recomandă adaptarea  programei la elevii cu nevoi speciale, prin fişe individualizate.

Pentru exemplificare se prezintă în continuare un  instrument de evaluare pentru competenţa C1 Organizează execuţia lucrărilor de construcţii

Evaluarea probelor implică semnătura evaluatorului de fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.

Evaluarea se consideră încheiată cu succes când s-au obţinut toate semnăturile, care atestă dobândirea competenţei

EXEMPLU DE INSTRUMENT DE EVALUARE

UNITATEA DE COMPETENŢĂ 1: Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii

EVALUAREA 1

Competenţa 1: Organizează execuţia lucrărilor de construcţii

Numele candidatului:

Număr de înregistrare:

Oră de instruire practică

Centru:

Data de început:

Numele evaluatorului:

Data de încheiere:

Semnătura evaluatorului:

Data de verificare:

Evaluare 1

Această evaluare se referă la:

Competenţa 1 	Organizează execuţia lucrărilor de construcţii

Criterii de performanţă:

- Stabilirea caracterului lucrărilor de construcţii -montaj- lucrări noi; lucrări de  reparaţii capitale; lucrări de reparaţii curente si întreţinere, menţionând  destinaţia lucrărilor - lucrări industriale; lucrări agro-zootehnice; clădiri de  locuit, clădiri social - culturale etc.

- Menţinerea tehnologiilor de execuţie a lucrărilor după ciclurile

de înlănţuire impuse de categoriile de lucrări, astfel: pregătirea

fronturilor de lucru, materialelor, lucrări auxiliare, transport,

încercare-recepţie, prelevarea de  probe pentru încercări de

rezistenţă şi cuantificarea calităţii execuţiei.

- Stabilirea necesarului de forţa de muncă şi structura formaţiilor

de lucru -  echipe, brigăzi specializate, brigăzi complexeîn funcţie de

categoria şi volumul lucrărilor de executat, 	complexitatea lucrărilor,

gradul de mecanizare, durata de execuţie etc.

- Urmărirea permanentă a organizării executării lucrărilor pe tot

parcursul anului, asigurând încadrarea în normele de calitate şi productivitatea muncii, asigurând totodată respectarea normelor de sănătate şi securitatea muncii în construcţii.

_____________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Documentaţia tehnico-economică

de execuţie :				proiecte de execuţie a lucrărilor, proiecte si

scheme de organizare a execuţiei lucrărilor,

grafice de eşalonare a termenelor de realizare a

lucrărilor, liste cu structura personalului

muncitor pe categorii de lucrări, liste cu 					                       aprovizionarea tehnico-materiala necesara.

Principii de organizare

raţională a locurilor de muncă:	asigurarea desfăşurării execuţiei lucrărilor

conform  normelor tehnice; succesiunea

operaţiilor, felul materialelor folosite şi  modul

de aprovizionare, depozitare şi punerea în

operă, dispozitive şi utilaje folosite în fiecare

sector de lucrare

În acest instrument de evaluare trebuie efectuate  9 activităţi de evaluare

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI

Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea:

- Citiţi cu atenţie fişa tehnologică de execuţie

- Dacă aveţi neclarităţi referitoare la fişa tehnologică, comunicaţi acest lucru evaluatorului înainte de a începe rezolvarea sarcinii

- Înainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că dispuneţi de condiţiile de siguranţă, echipamentul, materialele şi SDV-urile necesare rezolvării sarcinii

- Asiguraţi-vă că numele dvs., data şi numărul de înregistrare apar pe fişa pe care o veţi înmâna evaluatorului

- Rezolvaţi toate etapele acestei fişe tehnologice

- Când aţi terminat, asiguraţi-vă că înmânaţi evaluatorului fişa rezolvată.

Evaluare 1 	Organizează execuţia lucrărilor de construcţii

1(a) 	Stabilirea caracterului lucrărilor de construcţii -montaj- lucrări noi; lucrări de  reparaţii capitale; lucrări de reparaţii curente si întreţinere, menţionând  destinaţia lucrărilor - lucrări industriale; lucrări agro-zootehnice; clădiri de  locuit, clădiri social - culturale etc.

Stabiliţi caracterul lucrării de construcţii –montaj punând o bifă şi menţionaţi  destinaţia ei pentru o lucrare specificată, completând tabelul.

| Nr.crt. | Lucrări de construcţii -montaj | Destinaţia lucrării | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrare nouă |  |  |  |
| 2 | Lucrare de reparaţie capitală |  |  |  |
| 3 | Lucrări de reparaţii curente şi întreţinere |  |  |  |

1(b)     Menţinerea tehnologiilor de execuţie a lucrărilor după ciclurile de înlănţuire impuse de categoriile de lucrări, astfel: pregătirea fronturilor de lucru, materialelor, lucrări auxiliare, transport, încercare-recepţie, prelevarea de  probe pentru încercări de rezistenţă şi cuantificarea calităţii execuţiei.

Pentru o lucrare specificată stabiliţi cel puţin 3 etape principale ale tehnologiei de execuţie impusă categoriei de lucrare:

| Nr. crt. | Tehnologia de execuţie | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

1(c)     Stabilirea necesarului de forţa de muncă şi structura formaţiilor de lucru -  echipe, brigăzi specializate, brigăzi complexeîn funcţie de  categoria şi volumul lucrărilor de executat, complexitatea lucrărilor, gradul de mecanizare, durata de execuţie etc.

Stabiliţi structura formaţiilor de lucru punând o bifă şi  necesarul de

forţa de muncă  pentru o  lucrare specificată completând tabelul:

| Nr. crt. | Structura formaţiilor de lucru | Necesarul de forţă de muncă | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Echipe |  |  |  |
| 8 | Brigăzi specializate |  |  |  |
| 9 | Brigăzi complexe |  |  |  |

### V. Sugestii metodologice

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului  instruit, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii tehnicieni în construcţii şi lucrări publice.

Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător, dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard.

Metodele de predare vor fi variate, predominând studiul, exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz, dezbaterea  şi discuţii în grup.

Evaluarea continuă şi sumativă este condiţionată de evaluarea  stabilită în Standardul de Pregătire Profesională.

ALCĂTUIREA MODULELOR Clasa a XIII-a

| UNITATE DE COMPETENŢĂ |  | ### COMPETENŢA | Mo dul I | Mo dul II | Modul III | Mo dul IV | Mo dul V | Mo dul VI St preg pract | Mo dul VII CDL | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicare |  | 2. Moderează dezbateri şi şedinţe |  |  |  |  |  | V |  | V |
|  |  | 3. Elaborează documente pe teme profesionale |  |  |  |  |  | V |  | V |
| Managemen-tul relaţiilor interpersona-le |  | C.1 Creează şi menţine relaţii profesionale |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.2 Gestionează conflicte |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.3 Gestionează aşteptările factorilor interesaţi |  |  |  |  |  |  | V | V |
| Lucrări de finisaje şi izolaţii |  | C 1. Prezintă tipurile de lucrări de finisaje | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C2.Descrie lucrările de finisaje | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C 3. Prezintă tipurile de lucrări de izolaţii | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C 4. Descrie lucrările de izolaţii | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C 5. Întocmeşte fişe tehnologice pentru lucrări de finisaje şi izolaţii | V |  |  |  |  |  |  | V |
| Lucrări hidrotehnice şi de căi de comunicaţii |  | C1. Precizează tehnologia şi utilajele lucrărilor de infrastructură pentru construcţii hidrotehnice şi căi de comunicaţie |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C2. Specifică tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţii hidrotehnice |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C3. Explică tehnologia de execuţie a lucrărilor de gospodărirea apelor |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C4. Analizează ansamblul de construcţii şi instalaţii pentru executarea lucrărilor de irigaţii şi desecări |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C5. Specifică tehnologia de execuţie a suprastructurii căii ferate |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C6. Explică tehnologia de execuţie a suprastructurii drumurilor şi podurilor |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  |  | C7. Argumentează metodele de execuţie a tunelurilor pentru căi de comunicaţie |  | V |  |  |  |  |  | V |
| Elemente de proiectare |  | C. 1. Realizează specificaţii pentru proiectarea produselor pe baza cerinţelor clienţilor |  |  | V |  |  |  |  | V |
|  |  | C. 2. Propune soluţii de proiectare iniţiale pentru un produs dat |  |  | V |  |  |  |  | V |
|  |  | C. 3. Investighează posibilităţile reale de proiectare a produsului |  |  | V |  |  |  |  | V |
|  |  | C. 4. Alege şi prezintă soluţia finală de proiectare |  |  | V |  |  |  |  | V |
| Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD |  | C.1 Analizeazǎ specificul proiectului. |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  |  | C.2. Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  |  | C.3. Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. |  |  |  | V |  |  |  | V |
|  |  | C.4. Vizualizeaza şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. |  |  |  | V |  |  |  | V |
| Sănătatea şi securitatea muncii în construcţii |  | C.1 Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă |  |  |  |  | V |  |  | V |
|  |  | C.2 Planifică acţiunile de evitare a riscurilor de accidente la fiecare loc de muncă |  |  |  |  | V |  |  | V |
|  |  | C.3 Coordonează intervenţia şi măsurile ce se impun în caz de accident. |  |  |  |  | V |  |  | V |
|  |  | C.4 Aplică legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile aferente |  |  |  |  | V |  |  | V |
| Proiectare în construcţii şi lucrări publice | C1. Elaborează proiectul în fază de studiu pentru o construcţie |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
|  | C.2 Elaborează proiectul în fază de studiu pentru o lucrare publică |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
|  | C.3 Întocmeşte documentaţia tehnico – economică |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
|  | C.4 Întocmeşte proiecte de organizare şi planificare a activităţilor |  |  |  |  |  |  | V |  | V |
| Coordonarea execuţiei lucrărilor de construcţii |  | C.1 Organizează execuţia lucrărilor de construcţii |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.2 Repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă conform documentaţiilor tehnice |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.3 Aprovizionează locurile de muncă cu materiale, scule, dispozitive şi utilaje tehnologice necesare, corespunzător procesului tehnologic de execuţie a lucrărilor |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.4 Urmăreşte calitatea lucrărilor executate si întocmeşte documentele operative de evaluare a calităţii pe categorii de lucrări |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  |  | C.5 Stabileşte şi controlează execuţia şi conservarea lucrărilor terminate în funcţie de condiţiile atmosferice - timp friguros, îngheţ, ploi, inundaţii, vânturi puternice, temperaturi ridicate etc, pe zone climatice ale României |  |  |  |  |  |  | V | V |

CORELAREA MODULELOR

Şcoala de Arte şi Meserii

# Calificarea:  Tehnician în construcţii şi lucrări public

Aria curriculară Tehnologii

Cultura de specialitate  clasa a XIII-a

| Saptămâna | Modul I | Modul II | Modul III | Modul IV | Modul V | Modul VI St preg pract | Modul VII CDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

## Observaţie: Stagiul de pregătire  practică  de desfăşoară timp de 5 săptămâni care vor fi planificate oricând în timpul anului şcolar, la decizia şcolii.

BIBLIOGRAFIE

1.Davidescu ,I., Roşoga ,C.  -        „Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii”, manual pentru licee industriale cu profil de construcţii ,   clasa a XI-a şi şcoli profesionale ,Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1981

2.Davidescu ,I., Roşoga ,C.  -        „Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii”,    manual pentru licee industriale cu profil de construcţii clasa  a XII-a şi şcoli profesionale ,Editura Didactică şi Pedagogică ,  Bucureşti, 1981

3.Dumbravă, D. şi colectiv  -         “Economia şi organizarea producţiei în construcţii –montaj”, manual pentru licee industriale clasa a XII-şi şcoli  profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică R A       Bucureşti 1994.

4.Gligan,A.,Moldovan,C.,Pascu,L.- “Construcţiile la cota maximă”,Ghid pentru pregătire la  disciplina   Construcţii şi lucrări publice,clasa a XI-a,Editura  Casei Corpului Didactic,Cluj-Napoca,2002

5.Gligan,A.,Moldovan,C.,Pascu,L.- “Construcţiile,misterul echilibrului”,Ghid pentru pregătire la  disciplina  Construcţii şi lucrări publice,clasa a XII-a,Editura  Casei Corpului Didactic,Cluj-Napoca,2003

6. Mihul ,A. şi colectiv                  -“Utilajul şi tehnologia lucrărilor de construcţii,” manual  pentru clasele a XI-a  şi a XII-a, licee industriale cu profil  de construcţii  şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1994

7. Peştişanu ,C.                          -“Construcţii“, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti,  1979

8. Roşoga, C.                                -„Utilajul şi tehnologia lucrărilor de  construcţii”, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee industriale cu profil de  construcţii şi şcoli profesionale ,Editura Didactică şi  Pedagogică R.A.,, Bucureşti, 1993

9. Roşoga, C.                                   -„Utilajul şi tehnologia lucrărilor de finisaje şi izolaţii”, manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu      profil de construcţii,meseria constructor-finisor şi şcoli       profesionale ,Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,   Bucureşti, 1993

10.Zaharia,N.                                 -„Protecţia muncii în construcţii-montaj”,manual pentru şcoli  de maiştri ,Editura Didactică şi Pedagogică., Bucureşti,1978

11.Bill Burchard, David Pitzer, Francis Soen,  Autocad 14, Editura Teora, Bucureşti, 1999

12. Mircea Băduţ, 	AutoCAD-ul în trei timpi. Ghidul proiectării profesionale, Editura Polirom, Iaşi, 2004.